ANALISI TECNICA & TATTICA

Progetto Demo-Nagma — Tattoo CRM

Assessment di sicurezza, stabilità, performance e architettura

con roadmap operativa a breve termine (1–3 mesi)

Preparato per: Giovanni Venditto — Agilae

Data: 5 agosto 2026

Ambito: backend (Express 5 / Prisma 7.8 / PostgreSQL 17) e frontend (Next.js 16 / React 19 / MUI 9)

# Indice

# 1. Sintesi esecutiva

Demo-Nagma è un CRM verticale per studi di tatuaggio, con un'architettura moderna e sorprendentemente matura per un progetto in fase demo: backend modulare a dependency injection, ~8.600 righe di TypeScript, 22 modelli Prisma con soft-delete diffuso e 53 indici; frontend Next.js App Router da ~28.000 righe organizzato in 18 moduli funzionali. Sono già presenti pipeline di CI, una suite di test (24 file backend, 15 frontend, incluso un audit OWASP), rate-limiting, helmet, CORS con whitelist e un logger strutturato con request-id e metriche.

Il progetto non parte quindi da zero sul piano della qualità: le fondamenta sono solide. I rischi maggiori non riguardano l'assenza di buone pratiche, ma alcune falle puntuali ad alto impatto e una serie di "debiti" che, se non affrontati ora, si consolideranno con la crescita del prodotto.

### I tre rischi da chiudere subito

- Segreti nel repository: i file .env di backend e frontend sono versionati in git e contengono JWT_SECRET e la stringa di connessione al database con le credenziali. Manca inoltre la regola .env nel .gitignore. È il rischio più grave e va sanato con rotazione dei segreti.

- Stack "bleeding-edge": lo stack gira su versioni major molto recenti (Next 16, React 19, Prisma 7.8, TypeScript 6, Express 5, Zod 4, MUI 9). Ottimo per l'innovazione, ma espone a breaking-change, ecosistema di librerie ancora immaturo e patch di sicurezza meno tempestive. Serve una policy di governance delle versioni.

- Qualità non "blindata": i test esistono ma non c'è una soglia di copertura enforced, il backend non ha ESLint e sono presenti 127 usi di any che erodono la type-safety. La qualità va resa automatica e non opzionale.

La buona notizia: quasi tutte queste voci sono chiudibili in un orizzonte di 1–3 mesi con interventi mirati, senza riscritture. La roadmap al capitolo 7 organizza il lavoro in tre milestone mensili con impatto/sforzo espliciti.

# 2. Panoramica del progetto

La tabella riassume lo stack tecnologico effettivamente rilevato nel codice e le dimensioni del progetto.

| Area | Tecnologie / metriche |
| --- | --- |
| Backend | Express 5.2 · Prisma 7.8 · PostgreSQL 17 · Zod 4 · JWT + bcrypt · PDFKit · TypeScript 6 |
| Frontend | Next.js 16 (App Router) · React 19 · MUI 9 · SWR · Recharts · AG Grid · FullCalendar |
| Dimensioni | Backend ~8.614 LOC · Frontend ~28.159 LOC · 17 moduli backend · 18 moduli frontend |
| Dati | 22 modelli Prisma · 53 indici · soft-delete (deletedAt) su 34 campi · 7 migrazioni |
| Sicurezza | helmet · CORS whitelist · rate-limiter (login/auth/api) · validazione JWT_SECRET ≥32 · audit OWASP |
| Test & CI | 24 file test backend + 15 frontend (Jest + Playwright) · 2 workflow GitHub Actions · k6 load test |
| Osservabilità | Logger strutturato · request-id · MetricsService · warning su richieste lente (>1s / >5s) |

Metodologia. L'analisi è statica, condotta direttamente sul codice sorgente del branch di lavoro: ispezione della configurazione di sicurezza, dei middleware, dello schema Prisma, della pipeline CI e ricerca sistematica di anti-pattern (segreti versionati, any, console.*, try/catch nei controller, colori hardcoded). Le gravità seguono una scala CRITICO / ALTO / MEDIO / BASSO in base a impatto e probabilità.

# 3. Sicurezza

Il livello di partenza è buono: autenticazione JWT con validazione della robustezza del segreto al boot, hashing bcrypt, rate-limiting differenziato, helmet, CORS a whitelist e una suite di test OWASP. Le criticità riguardano soprattutto la gestione dei segreti e alcune superfici di attacco secondarie.

| Gravità | Rilievo | Evidenza / file |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | File .env di backend e frontend versionati in git, con JWT_SECRET e DATABASE_URL (credenziali DB) in chiaro. Assente la regola .env nel .gitignore. Viola la regola di progetto "Mai committare .env". | backend/.env, frontend/.env, .gitignore |
| ALTO | Il token JWT può essere passato anche come query-param (?token=...): finisce nei log di server/proxy, nella cronologia del browser e nei referer. Superficie di leak evitabile. | core/middleware/auth.middleware.ts:48 |
| MEDIO | Endpoint Swagger /api-docs montato senza guardia su NODE_ENV: la documentazione API resta esposta anche in produzione. | src/app.ts:120 |
| MEDIO | Password realistiche in chiaro nel seed JSON versionato (es. account admin). Coerente con la policy interna, ma valori riutilizzabili in produzione rappresentano un rischio. | prisma/seed-data/nagma.json |
| BASSO | JWT_EXPIRY a 7 giorni senza rotazione/blacklist evidente: token a vita lunga aumentano la finestra in caso di furto. Verificare il flusso di refresh. | backend/.env, modules/auth |
| POSITIVO | Presenti helmet, CORS whitelist, rate-limiter (login/auth/api), bcrypt, validazione JWT_SECRET ≥32 char al boot e suite di test OWASP dedicata. | core/middleware/*, test/security |

# 4. Stabilità & qualità del codice

Le fondamenta ci sono — CI attiva, error handler globale, logger strutturato — ma i controlli di qualità non sono ancora "obbligatori": si può committare codice non lintato o poco coperto senza che la pipeline lo blocchi.

| Gravità | Rilievo | Evidenza / file |
| --- | --- | --- |
| ALTO | Nessuna soglia di copertura (coverageThreshold) configurata in Jest: i test esistono ma la copertura non è misurata né imposta come gate. La qualità dipende dalla disciplina del singolo. | backend/jest config |
| MEDIO | Il backend (~8.600 LOC) non ha configurazione ESLint né script di lint; la CI backend esegue solo typecheck + test. Solo il frontend è lintato. | backend/ (nessun eslint.config) |
| MEDIO | Due workflow CI sovrapposti (ci.yml e test.yml) eseguono attività simili sugli stessi eventi: manutenzione doppia e minuti CI sprecati. | .github/workflows/{ci,test}.yml |
| BASSO | Uso di console.log / console.error in 6 file backend e 7 frontend invece del logger centralizzato: log non strutturati e non filtrabili per livello. | backend/src, frontend/src |
| BASSO | Presenza di try/catch in un controller (attachment), in contrasto con la regola "handler factory obbligatorio, mai try/catch nei controller". | modules/attachment/controllers |
| POSITIVO | Error middleware globale, request-id per richiesta, logger strutturato, MetricsService e warning automatici sulle richieste lente (>1s / >5s). | src/app.ts, core/shared |

# 5. Performance & ottimizzazione

Il lato dati è curato: indici numerosi, soft-delete coerente e pochissimi pattern N+1. I margini principali sono sulla type-safety (che previene bug costosi) e sul peso del bundle frontend.

| Gravità | Rilievo | Evidenza / file |
| --- | --- | --- |
| MEDIO | 127 occorrenze di any (85 backend + 42 frontend): perdita di type-safety che aggira i controlli del compilatore e apre a bug a runtime, specie su moduli sensibili (auth, finance, booking). | backend/src, frontend/src |
| MEDIO | Frontend con dipendenze pesanti (AG Grid, FullCalendar, Recharts, MUI) su ~28k LOC: senza code-splitting/lazy-load mirato il bundle iniziale rischia di crescere e rallentare il first load. | frontend/src/modules |
| BASSO | Nessuna soglia di regressione performance oltre al load test k6: le regressioni di latenza non vengono intercettate automaticamente in CI. | test/load/scenario.k6.js |
| POSITIVO | 53 indici Prisma, soft-delete via deletedAt su 34 campi e pattern N+1 sostanzialmente assenti (un solo Promise.all controllato). | prisma/schema.prisma |

# 6. Architettura & scalabilità

L'architettura è il punto di forza del progetto: moduli isolati con confini netti, dependency injection, handler factory condivisa e pattern frontend uniformi (DataTable, FormInput, ExportModal). Il rischio strutturale principale non è nel design, ma nella scelta di uno stack estremamente recente.

| Gravità | Rilievo | Evidenza / file |
| --- | --- | --- |
| ALTO | Stack su versioni major molto recenti (Next 16, React 19, Prisma 7.8, TypeScript 6, Express 5, Zod 4, MUI 9): esposizione a breaking-change, ecosistema/plugin ancora immaturi e minor tempestività nelle patch. Serve una policy di governance delle versioni. | package.json (backend + frontend) |
| MEDIO | Su 22 modelli Prisma è presente un solo vincolo @@unique a livello di blocco: verificare che l'unicità applicativa (es. email account, chiavi naturali) sia sempre garantita a livello DB e non solo applicativo. | prisma/schema.prisma |
| BASSO | Convivenza di più configurazioni di agent/tooling (.claude, .opencode, .agents, .qwen) nel repo: utile ma da documentare per evitare divergenze tra ambienti. | root del progetto |
| POSITIVO | Architettura modulare feature-driven (17 moduli backend / 18 frontend), DI container, handler factory, modulo _template per scaffolding e pattern condivisi coerenti. | backend/src/modules, frontend/src/modules |

# 7. Roadmap — milestone a breve termine (1–3 mesi)

Il piano è organizzato in tre milestone mensili, ordinate per urgenza. Ogni milestone porta valore autonomo e prepara la successiva. La logica è: prima si chiude l'emorragia di sicurezza, poi si rende la qualità automatica, infine si mette sotto governo lo stack e le performance.

## Milestone 1 — Mese 1: Sicurezza & igiene del repository

Quick win ad alto impatto — chiudere i rischi critici

Obiettivo. Eliminare i segreti dal versionamento e ridurre la superficie di attacco esposta, senza modifiche funzionali visibili all'utente.

Azioni chiave

- Rimuovere i file .env dal tracking git, aggiungere la regola .env al .gitignore e mantenere solo i .env.example.

- Ruotare TUTTI i segreti esposti: JWT_SECRET, password del database e credenziali di seed usate in ambienti reali.

- Purgare i segreti dalla cronologia git (BFG / git-filter-repo) e forzare il re-clone da parte del team.

- Rimuovere l'autenticazione via query-param ?token=, oppure limitarla a URL firmati e a scadenza breve per i soli download.

- Aggiungere una guardia NODE_ENV su /api-docs (Swagger disabilitato o protetto in produzione).

- Consolidare i due workflow CI in un'unica pipeline coerente.

Deliverable / definizione di "fatto"

- ✓ Nessun file .env presente in git ls-files; segreti storici rimossi dalla history.

- ✓ Segreti ruotati e distribuiti tramite variabili d'ambiente / secret manager.

- ✓ Swagger non raggiungibile in produzione; token accettato solo via header Authorization.

- ✓ Una sola pipeline CI verde su ogni PR.

## Milestone 2 — Mese 2: Qualità blindata & type-safety

Rendere la qualità automatica e non più opzionale

Obiettivo. Trasformare i controlli di qualità da "buona volontà" a gate obbligatori della pipeline, così che il codice sotto standard non possa entrare in main.

Azioni chiave

- Introdurre ESLint sul backend (config condivisa con il frontend) e aggiungere lo step lint alla CI backend.

- Impostare coverageThreshold in Jest (es. 70% sui moduli core: auth, booking, finance) come gate bloccante in CI.

- Avviare la riduzione mirata degli any: partire dai moduli sensibili sfruttando i tipi inferiti da Zod (z.infer) già presenti.

- Sostituire console.* con il logger centralizzato e rimuovere i try/catch residui nei controller a favore della handler factory.

- Attivare aggiornamenti automatici delle dipendenze (Dependabot / Renovate) e npm audit come step CI.

Deliverable / definizione di "fatto"

- ✓ Lint backend + frontend obbligatori e verdi in CI.

- ✓ Soglia di copertura enforced; build rossa se scende sotto target.

- ✓ Riduzione misurabile degli any nei moduli core (target -50% sui sensibili).

- ✓ Alert automatici su vulnerabilità delle dipendenze.

## Milestone 3 — Mese 3: Governance dello stack, performance & osservabilità

Mettere sotto controllo versioni, bundle e monitoraggio

Obiettivo. Ridurre il rischio dello stack bleeding-edge, ottimizzare il caricamento frontend e chiudere il cerchio sull'osservabilità in produzione.

Azioni chiave

- Definire una policy di governance delle versioni: pinnare le major, calendario di upgrade controllati e valutazione dei rischi per ogni dipendenza ancora immatura.

- Introdurre code-splitting / lazy-load mirato sui componenti pesanti (AG Grid, FullCalendar, Recharts) e un'analisi del bundle (next build + bundle analyzer).

- Integrare error tracking in produzione (es. Sentry) e collegare il MetricsService a una dashboard con alerting sulle richieste lente.

- Verificare i vincoli di unicità a livello DB e testare periodicamente il flusso di backup/restore già presente.

- Aggiungere una soglia di regressione al load test k6 come check periodico.

Deliverable / definizione di "fatto"

- ✓ Documento di policy versioni approvato; major pinnate.

- ✓ Riduzione misurabile del bundle iniziale e del first-load JS.

- ✓ Errori di produzione tracciati e notificati; dashboard metriche attiva.

- ✓ Backup/restore verificato con runbook documentato.

# 8. Matrice di prioritizzazione

Sintesi impatto/sforzo dei principali interventi, per decidere la sequenza operativa. Gli interventi "alto impatto / basso sforzo" sono i primi da eseguire.

| Intervento | Impatto | Sforzo | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| Rimozione .env + rotazione segreti | Molto alto | Basso | 1 |
| Guardia Swagger + no token in query | Alto | Basso | 1 |
| Consolidamento CI | Medio | Basso | 1 |
| ESLint backend + gate lint | Alto | Basso | 2 |
| Coverage threshold in CI | Alto | Medio | 2 |
| Dependabot / npm audit | Alto | Basso | 2 |
| Riduzione any nei moduli core | Medio | Medio | 2 |
| Policy governance versioni | Alto | Medio | 3 |
| Code-splitting frontend | Medio | Medio | 3 |
| Error tracking + dashboard | Alto | Medio | 3 |

# 9. Conclusioni

Demo-Nagma è un progetto tecnicamente sano, con un'architettura modulare che regge bene la crescita e un livello di ingegnerizzazione (CI, test, indici, osservabilità) superiore alla media dei progetti in fase demo. Non servono riscritture.

L'azione più urgente e a costo più basso è la bonifica dei segreti versionati: va fatta questa settimana. Subito dopo, il valore maggiore arriva dal rendere la qualità automatica (lint e coverage come gate) e dal governare consapevolmente uno stack scelto molto in avanti rispetto al mercato. Seguendo le tre milestone, in tre mesi il progetto passa da "solido ma esposto" a "solido e presidiato", pronto a scalare in sicurezza.

Documento generato come assessment statico sul codice sorgente. Le priorità sono indicative e vanno tarate sul contesto di business e sulle risorse del team.